IJA 2021-22 Plán V 2.0

Vedúci tímu: Jakub Drobena (xdrobe01)

Člen tímu: Tereza Straková (xstrak38)

Legenda:

DT == diagram tried

SD == sekvenčný diagram

Priority: L == Low, M == Medium, H == High

Modrá farba == Dokoncené

Červená farba == Meškajúce/doposiaľ neimplementované

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Priorita** | **Požiadavka** | **Má na starosti** | **Predpokladaný**  **termín** |
| **L** | Vytvorenie ERD aj mockupov pre aplikáciu | Straková | 23.3.2022 |
| **M** | Tvorba vstupných dát | Drobena | 25.3.2022 |
| **H** | Načítanie parametrov zo súboru pre DT | Drobena | 27.3.2022 |
| **H** | Načítanie parametrov zo súboru pre SD | Straková | 27.3.2022 |
| **H** | Objektová implementácia a spracovanie DT | Drobena | 3.4.2022 |
| **H** | Objektová implementácia SD | Straková | 3.4.2022 |
| **H** | Jednotlivé triedy je možno vykresliť v GUI | Drobena | 12.4.2022  (Odovzdanie) |
| **H** | DT je možno vytvoriť programovo | Drobena | 12.4.2022  (Odovzdanie) |
|  | Vytvorenie build.xml | Straková |  |
|  | Programová dokumentácia | Straková |  |
| **H** | Diagram je možné vytvoriť programovo, načítať, vykresliť a uložiť | Straková | 12.4.2022  (úloha 3) |
| **H** | Diagram je možné vytvoriť programovo, načítať, vykresliť a uložiť | Straková | 17.4.2022 |
| **H** | DT je možné editovať pomocou GUI | Drobena | 20.4.2022 |
| **H** | Rozšírenie GUI pre prácu s SD | Straková | 20.4.2022 |
| **M** | Riešenie nekonzistencie SD a DT | Drobena | 25.4.2022 |
| **L** | Testovanie aplikácie, bugfixing | Straková | 7.5.2022 |
| **H** | Plná implementácia požiadaviek zo zadania projektu | Drobena, Straková | 8.5.2022  (odovzdanie) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |